|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỪA THIÊN HUẾ PHÒNG CNTT - TT** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
| Số: 17/KH-CNTT | *Tp Huế, ngày 24 tháng 08 năm 2024* |

**KẾ HOẠCH CÔNG VIỆC TRỌNG TÂM THÁNG 9 NĂM 2024**

**BỘ PHẬN: PHÒNG CNTT-TT**

**Kính trình: TỔNG GIÁM ĐỐC**

| **TT** | **Nội dung công việc** | **Ưu tiên** | **Phụ trách** | **Cá nhân thực thiện** | **Cá nhân/Đơn vị phối hợp** | **Thời gian hoàn thành** | **Sản phẩm công việc** | **Ghi chú/giải trình** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Lĩnh vực điều hành – quản trị** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Phối hợp xây dựng Chiến lược phát triển Kỹ thuật – công nghệ HueWACO | 1 | Trương Minh Châu | Phan Gia Nhật | *Tổ CNTT* | T9/2024 | Dự thảo |  |
| 1.2 | Module Quản lý hợp đồng | 1 | Trương Minh Châu | Phan Gia Nhật; |  | T9/2024 | Phần mềm | Tiếp tục hoàn thiện. |
| 1.3 | Quản lý văn bản:  *- Nâng cấp quy trình xử lý văn bản.* | 1 | Trương Minh Châu | Phan Gia Nhật; |  | T9/2024 | Phần mềm |  |
| 1.4 | Phần mềm Chấm công – Lương | 1 | Trương Minh Châu | Lê Văn Quang; | *Trần Văn Trung;*  *P.TCNS* | T9/2024 | Phần mềm |  |
| 1.5 | Module đăng ký nghỉ phép năm | 1 | Trương Minh Châu | Nguyễn Mạnh Khôi |  | T9/2024 | Phần mềm |  |
| 1.6 | Module Quản lý xe | 1 | Trương Minh Châu | Nguyễn Mạnh Khôi | *Nguyễn Tiến Hoàng* | T10/2024 | Phần mềm |  |
| 1.7 | Chuyển giao ứng dụng Văn phòng điện tử cho CN Quảng Trị, Thanh Hóa | 1 | Trương Minh Châu | Phan Gia Nhật; Nguyễn Tiến Hoàng; Trần Văn Trung |  | T9/2024 | Phần mềm |  |
| **2** | **Lĩnh vực KD-DVKH** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Xây dựng báo cáo thống kê cài app CSKH; báo cáo tỷ lệ TT KDTM theo thu ngân | 1 | Trương Minh Châu | Lê Văn Quang,  Trần Văn Trung | *TTKD* | T9/2024 | Phần mềm |  |
| 2.2 | Module Đóng mở nước online | 1 | Trương Minh Châu | Trần Văn Trung | *Lê Văn Quang;*  *TTKD* | T12/2024 | Phần mềm |  |
| 2.3 | Hoàn thiện module Phụ lục Hợp đồng | 1 | Trương Minh Châu | Dương Vĩnh Thạnh;  Nguyễn Tiến Hoàng | *TTKD* | T9/2024 | Phần mềm |  |
| 2.4 | Phối hợp triển khai tích hợp dịch vụ chăm sóc khách hàng lên Hue-S | 1 | Trương Minh Châu | Dương Vĩnh Thạnh | *Lê Văn Quang;* | T12/2024 | Phần mềm |  |
| 2.5 | Hoá đơn điện tử  *Nâng cấp API tích hợp hoá đơn điện tử* | 1 | Trương Minh Châu | Dương Vĩnh Thạnh | *Lê Văn Quang;* | T12/2024 | Phần mềm |  |
| **3** | **Lĩnh vực sản xuất nước – quản lý mạng lưới cấp nước** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Phối hợp nâng cấp App Hiện trường | 1 | Trương Minh Châu | Dương Vĩnh Thạnh | *P.KHKT* | T10/2024 | Phần mềm |  |
| 3.2 | Phối hợp tích hợp dữ liệu SCADA từ các cello của Meigroup về TTVHTĐ | 1 | Trương Minh Châu | Trần Văn Trung | *QLM* | T10/2024 | Phần mềm |  |
| **4** | **Lĩnh vực hạ tầng CNTT** |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Trang cấp trang thiết bị CNTT phục vụ công việc CBCNV toàn công ty theo đúng định mức quy định và kế hoạch đã được phê duyệt. | 1 | Trương Minh Châu | Phan Tiến Hải |  | Thường xuyên | Dịch vụ |  |
| 4.2 | Áp dụng giải pháp an ninh bảo mật hạ tầng CNTT | 1 | Trương Minh Châu | Phan Tiến Hải |  | Thường xuyên | Dịch vụ |  |
| 4.3 | Nâng cấp hệ thống trình chiếu tại Văn phòng Công ty. | 1 | Trương Minh Châu | Phan Tiến Hải |  | Thường xuyên | Dịch vụ |  |
| 4.4 | Áp dụng giải pháp cloud server cho server Kế toán Nhân sự và áp mực mạng lưới | 1 | Trương Minh Châu | Phan Tiến Hải |  | Thường xuyên | Dịch vụ |  |
| 4.5 | Triển khai sao lưu cloud cho dữ liệu TT VHTĐ HTCN và cài diệt virut cho các CPU vận hành Scada | 1 | Trương Minh Châu | Phan Tiến Hải |  | Thường xuyên | Dịch vụ |  |
| **5** | **Lĩnh vực truyền thông** |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Đưa tin các sự kiện, hoạt động của Công ty: Đón tiếp đoàn công tác đến trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, VietnamWaterWeek, Techfes 2024... | 1 | Trương Minh Châu | Lê Uyên Hà My |  | Thường xuyên |  |  |
| 5.2 | Thiết kế hình ảnh, standee phục vụ hoạt động tuyên truyền, giới thiệu tại sự kiện VietNam Water Week 2024, phối hợp triển khai gian hàng triển lãm Techfes 2024 | 1 | Trương Minh Châu | Lê Uyên Hà My |  | Thường xuyên |  |  |
| 5.3 | Hoàn thiện Video Clip Giới thiệu Công ty bản Tiếng Việt và Tiếng Anh; Clip phóng sự truyền thông giải Sao Khuê với VTC | 1 | Trương Minh Châu | Lê Uyên Hà My |  | Thường xuyên |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tổng Giám đốc** | **Phó Tổng Giám đôc**  **Phụ trách** | **Phòng CNTT -TT** |
|  |  |  |
| **Dương Quý Dương** | **Trương Công Hân** | **Trương Minh Châu** |